紫阳汽车客运站初步设计概算审核表

| 序号 | 工程或费用名称 | 报审金额 （万元） | 审核金额（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 客运站 项目 | 其它渠道 项目 | 合计 |
| 1 | 一、建筑安装工程费用 | 2839.0678 | 880.4678 | 1482.7874 | 2363.2552 |
| 2 | 其中：综合楼 | 2464.9925 | 520.6923 | 1482.7874 | 2003.4797 |
| 3 | 水泵房 发电机房 | 43.6606 | 24.2188 | 0.0000 | 24.2188 |
| 4 | 洗车检修车间 | 56.1393 | 45.3426 | 0.0000 | 45.3426 |
| 5 | 门房 | 12.2528 | 13.4701 | 0.0000 | 13.4701 |
| 6 | 室外工程 | 262.0226 | 276.7440 | 0.0000 | 276.7440 |
| 7 | 二、设备及安装费 | 223.7104 | 166.0104 | 79.0000 | 245.0104 |
| 8 | 设备及安装费 | 223.7104 | 166.0104 | 79.0000 | 245.0104 |
| 9 | 三、工程建设其他费用 | 1300.0400 | 1143.4065 | 247.2332 | 1390.6397 |
| 10 | 其中：征地费 | 952.0000 | 952.0000 | 0.0000 | 952.0000 |
| 11 | 三通一平费 | 20.3000 | 20.3000 | 0.0000 | 20.3000 |
| 12 | 建设单位管理费 | 32.5500 | 33.3479 | 48.2918 | 81.6397 |
| 13 | 工程监理费 | 54.2400 | 27.2312 | 41.6869 | 68.9181 |
| 14 | 勘察设计费 | 75.9400 | 41.9152 | 54.4906 | 96.4058 |
| 15 | 前期咨询费、劳动、环境影响评价费 | 7.7100 | 13.7100 | 5.0000 | 18.7100 |
| 16 | 工程招投标、预算编制、图纸审查费、新型墙体、人防工程费 | 0.0000 | 29.5972 | 62.7785 | 92.3757 |
| 17 | 市政设施配套费 | 0.0000 | 11.2440 | 32.0198 | 43.2638 |
| 18 | 工程保险费 | 48.8200 | 1.7609 | 2.9656 | 4.7265 |
| 19 | 开办费 | 54.2400 | 12.3000 | 0.0000 | 12.3000 |
| 20 | 其他咨询费 | 54.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 一、二、三部分费用合计 | 4362.8182 | 2189.8846 | 1809.0206 | 3998.9053 |
| 22 | 四、预备费 | 66.7400 | 131.3931 | 108.5412 | 239.9343 |
| 23 | 总计 | 4429.5582 | 2321.2777 | 1917.5619 | 4238.8396 |