- 附：陕西省交通运输信息化“十二五”发展规划项目表

| 类 别 | 细 目 | 序 号 | 项目名称 | 建设 年限 | 建设主体 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业业务应用管理系统 | 公路管理 | 1 | 公路行业数据中心 | 2013-2014 | 省公路局 省高速公路收费中心 各高速公路管理单位 | 整合完善公路业务系统，形成统一的公路业务数据分中心，形成对公路建、管、养各类业务的协同管理。加强公路基础信息和空间信息的采集；实现全省路政日常动态管理，提高对涉路工程审批管理、路产路权管理水平和涉路案件信息化处理能力；充分融合高速公路超限检测系统与收费管理系统，完善普通国省干线公路超限联网系统，实现全省统一的超限运输治理联网管理。 |
|  |  | 2 | 全省路网综合监控指挥调度平台 | 2011-2015 | 省公路局 省高速公路收费中心 各高速公路管理单位 | 建成高速公路及重点干线公路视频监控、公路交通情况调查、自动事件检测、设备运行状况监测等全路网综合监控指挥调度平台。 |
|  |  | 3 | 公路不停车收费系统 | 2011-2015 | 省高速公路收费中心 各收费公路管理单位 | 建设高速公路和其他重点路段ETC车道，建设完善ETC客户服中心。 |
|  |  | 总投资39000万元 |  |  |  |  |
|  | 道路运输管理 | 1 | 运政业务管理平台及 运输业务数据中心 | 2013-2015 | 厅运管局 | 整合完善运输业务管理系统，搭建运政业务管理平台，建设IC卡运输车辆营运证和从业资格证件管理系统，扩展运政联网移动稽查系统，建设二类以上货运站场源头治超系统，整合出租车、公交等城市数据，形成统一的运输业务数据分中心。 |
|  |  | 2 | 物流公共信息 服务平台 | 2012-2014 | 厅运管局 | 面向政府管理部门、运输与物流企业和社会公众，提供物流信息、物流资质信用、运输保障、信息交换与共享、物流软件等五大类服务，建立省交通物流信息化标准规范体系，为行业监督管理、生产与服务提供强有力的技术支撑，形成物流信息公开公益性服务和增值开发有偿使用的商业运营两大板块。 |
|  |  | 3 | 全省重点营运车辆 监测监控系统 | 2013-2014 | 厅运管局 厅信息中心 | 搭建全省交通行业卫星定位综合监管平台，建设全省重点营运车辆，面向运管部门和企业，实现对“两客一危”车辆、重载营 运货车及客货运站场等监控管理，为行业监管、公众服务及应急处置提供应用支撑。 |
|  |  | 4 | 汽车维修检测管理系统 | 2013-2014 | 厅运管局 | 建设全省一级汽车综合性能检测站联网系统、营运车辆二级维护联网系统，监管检测站和维修企业的作业行为，实现车辆检测、维护行为的实时监管和数据的实时传输，以及行业检测维护信息的共享。 |
|  |  | 5 | 出租汽车服务管理 信息系统 | 2011-2015 | 厅运管局 地市交通局 | 引导西安市建设出租车调度指挥和安全管理等系统，取得经验后逐步推广至其他市。 |
|  |  | 6 | 城市公共交通 智能调度系统 | 2013-2015 | 厅运管局 地市交通局 | 争取交通运输部试点示范工程，引导西安市建设城市公交与轨道交通智能调度与管理等，取得经验后推广至其他市；推进城市公交“一卡通”。 |
|  |  | 7 | 城市综合客运换乘枢纽 管理与信息服务系统 | 2014-2015 | 厅运管局 地市交通局 | 以国家综合枢纽规划为依据，争取交通运输部试点示范工程，引导建设以枢纽内轨道、公交、长途客运等不同方式协同运转信息交换和共享平台，提供枢纽内外交通诱导信息服务，实现枢纽内安全监测及紧急事件下联动处置。 |
|  |  | 总投资11200万元 |  |  |  |  |
|  | 水运管理 | 1 | 航运（海事）管理系统及航运数据中心 | 2013-2014 | 厅航运局 | 建设许可审批、船员、船舶和航道管理系统，形成以航道电子江图、船舶、船员数据库为重点的航运业务数据中心，为航运（海事）管理和公众服务系统提供支撑。 |
|  |  | 2 | 水上安全监管系统 | 2013-2015 | 厅航运局 | 建设重点航道、船舶、港口等视频监控系统，依托全省交通行业卫星定位监管平台，构建水上安全监管系统。 |
|  |  | 总投资2800万元 |  |  |  |  |
| 综合管理与服务平台 |  | 1 | 交通运输安全监管与应急处置系统 | 2012-2015 | 厅信息中心 各管理单位 | 配备移动应急指挥车辆，全面融合公路、水路和运输各类相关信息，建设多级联动的安全监管与应急处置系统，实现行业内外安全监管与应急处置信息的交换共享。 |
|  |  | 2 | 公众交通运输信息服务系统 | 2013-2015 | 厅信息中心 各管理单位 | 完善省级公众出行信息服务系统，引导地市建设出行信息服务系统，统一全省交通服务热线等；推进行政许可项目网上审批业务系统建设；搭建全省营运车辆紧急救援服务系统，引导公路沿线二级以上维修企业接入；推广全省客运售票联网系统，引导二级以上客运站接入。 |
|  |  | 3 | 交通运输行业信用信息 服务系统 | 2013-2014 | 厅信息中心 各管理单位 | 建设完善公路水路建设和运输市场信用信息管理系统，实现统一平台下的行业信用信息服务。 |
|  |  | 4 | 交通运输业务协同管理与决策分析系统 | 2011-2015 | 厅信息中心 各管理单位 | 搭建行业政务及业务协同管理平台，建设交通运输统计分析和投资计划管理信息系统、交通运输经济运行分析监测预警和决策分析系统、交通运输行政执法综合管理信息系统、交通运输科技信息资源共享系统，完善省级交通数据中心基础支撑及备份设备、异地容灾中心建设及数据更新等。 |
|  |  | 总投资9800万元 |  |  |  |  |
| 基础支撑保障体系 |  | 1 | 全省交通运输通信 信息网络 | 2012-2014 | 厅信息中心 省高速公路收费中心 各高速公路管理单位 | 完成全国高速公路信息通信系统联网工程；充分利用高速公路光纤资源，完善覆盖省、市、县三级的交通行业信息网络。 |
|  |  | 2 | 全省交通行业GIS共享 服务平台 | 2012-2013 | 厅信息中心 | 建设全省交通运输电子地图共享平台，建立公路、运输、水路基础地理数据采集、更新机制，为行业业务应用系统提供统一的电子地图支撑。 |
|  |  | 3 | 全省交通行业卫星定位 监管平台 | 2013-2014 | 厅信息中心 厅运管局 | 利用全省重点营运车辆监测监控系统，建设全省交通行业营运性车辆、船舶及其他重点车辆的卫星定位监管平台。 |
|  |  | 4 | 交通运输信息安全 保障工程 | 2012-2015 | 厅信息中心 各管理单位 | 启动省级交通密钥中心建设；按国家信息安全等级保护和分级保护要求，完成已建、在建信息系统等级保护测评、整改等，建立涉密信息系统分级保护体系；建设CA电子认证系统，保证行业信息安全。 |
|  |  | 5 | 交通运输信息化 标准规范体系 | 2011-2015 | 厅信息中心 各管理单位 | 信息化建设与运营管理制度、标准规范体系、人才保障体系及前期专题研究。 |
|  |  | 总投资9200万元 |  |  |  |  |
| 总计72000万元 |  |  |  |  |  |  |