采购项目编号：HRCZB20190695

陕西省2019、2020年交通（高速公路）建设

项目设计咨询评估服务

招标文件

采   购   人：   陕西省交通运输厅

采购代理机构：华睿诚项目管理有限公司

二〇一九年十二月

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  供应商须知	6

第三章  评标办法（综合评估法）	42

第四章  合同条款	48

第五章  技术要求	63

第六章  投标文件格式	66

# 第一章  招标公告

华睿诚项目管理有限公司受陕西省交通运输厅的委托，按照政府采购程序，对陕西省2019、2020年交通（高速公路）建设项目设计咨询评估服务进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的供应商参加投标。

一．采购项目名称：陕西省2019、2020年交通（高速公路）建设项目设计咨询评估服务

二．采购项目编号：HRCZB20190695

三．采购人名称：陕西省交通运输厅

地  址：陕西省西安市高新区唐延路6号

联系人：陕西省交通运输厅机关经办

电  话：029-88869152

四．采购代理机构名称：华睿诚项目管理有限公司

采购代理机构名称：华睿诚项目管理有限公司

地址：西安市高新区科技路10号通达大厦803室

联系人：文女士

电话：15909271553

传真：029-88763143

五．采购内容和需求：

| 序号 | 标项名称 | 采购数量 | 单位 | 预算总金额(元) | 简要技术要求、用途 | 采购内容备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZXPG-1 | 1 | 项 | 3450000.00 | 与初步设计的衔接论证、技术设计、施工图设计、设计变更等的设计审批咨询服务 | G5京昆线蒲城至涝峪段改扩建采用双向八车道公路技术标准，路线长125.54km，设计速度120km/h，路基宽度42m，全线设立交18处，桥梁4771m/23座，项目位于关中平原中部，处于渭河两岸南北台塬之间，地势平坦开阔，总体属黄土台塬-平原-河谷地貌区。 |
| 2 | ZXPG-2 | 1 | 项 | 4740000.00 | 与初步设计的衔接论证、技术设计、施工图设计、设计变更等的设计审批咨询服务 | 1.关中环线眉县经岐山至凤翔公路采用双向四车道控制出入的公路技术标准，路线长36.64km，设计速度100km/h，项目位于陕西省宝鸡市境内，地处秦岭北麓、关中盆地和渭北黄土台塬西部。 2.麟游至法门寺采用双向四车道公路技术标准，路线长45.5km，设计速度100km/h，项目位于陕西省中西部，关中平原北侧，北山南缘，走向近于南北。途经宝鸡市麟游县、扶风县。 |
| 3 | ZXPG-3 | 1 | 项 | 4480000.00 | 与初步设计的衔接论证、技术设计、施工图设计、设计变更等的设计审批咨询服务 | 鄠邑经周至至眉县采用双向六车道公路技术标准，路线长70.4km，设计速度120km/h，路基宽度34.5m，全线设互通式立交8处，桥梁6185m/37座，桥隧比8.8%，项目位于陕西省关中盆地西南部，南依秦岭，北连黄土台塬。 |

六．投标供应商资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：

1．供应商应提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2．供应商应进入“全国投资项目在线审批监管平台”中的工程咨询单位名录（咨询专业和范围包括“公路专业评估咨询”），且供应商名称与该名录中的相应企业名称完全一致；

近5年（2014年1月1日至今）内完成过3条以上（含3条）由省级或以上行业主管部门或项目法人单位委托，且单个里程均在50公里以上（含50公里）高速公路项目设计咨询审查业绩，其中至少有1个以上（含1个）高速公路特长隧道、特大桥梁设计咨询审查业绩；

3．项目人员配置：项目负责人、各专业评估专家须配备齐全。具体要求详见招标文件；

4．供应商未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

5．供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6．供应商不存在被交通运输部或我厅取消投标资格或禁止进入公路建设市场且处罚期未满的情形；

7．供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的投标，否则相关投标均无效；

8．供应商不得为本项目设计单位或双院制设计咨询单位，也不得与设计单位或双院制设计咨询单位存在控股、管理关系或者负责人为同一人的重大关系，否则其投标无效；

9．每一个供应商最多可对任意3个标段进行投标，且最多只能中2个标段。如同一供应商在3个标段中综合评分均排名第一，则优先选择投标报价高的两个标段作为第一中标候选人；

10．本项目不接受联合体投标。

七．采购项目需要落实的政府采购政策

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件。

1．《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）；

2．《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

3．《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办【2007】51号）；

4．《节能产品政府采购实施意见》（财库【2004】185号）；

5．《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）。

八．招标文件发售：

1、发售时间：2019-12-25 09:00:00至2019-12-31 17:00:00（双休日及法定节假日除外）

2、发售地点：西安市高新区科技路10号通达大厦803室

3、文件售价：

| 序号 | 标项编号 | 标项名称 | 标书金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BX-2019-00504 | ZXPG-1 | 500.00 |
| 2 | BX-2019-00505 | ZXPG-2 | 500.00 |
| 3 | BX-2019-00506 | ZXPG-3 | 500.00 |

注：1．发售时间：2019-12-25 09:00至2019-12-31 17:00（双休日及法定节假日除外）； 2．发售地点：西安市高新区科技路10号通达大厦803室； 3．文件售价：招标文件每套售价500元整，售后不退，谢绝邮寄； 4．购买招标文件请携带单位介绍信原件、经办人身份证原件及加盖公章的复印件、陕西省政府采购平台供应商入库截图。

九．投标文件递交截止时间及开标时间和地点

1、文件递交截止时间：2020-01-14 09:00:00

2、投标地点：高新商务酒店（西安市西高新高新二路4号）会议室

3、开标时间：2020-01-14 09:00:00

4、开标地点：高新商务酒店（西安市西高新高新二路4号）会议室

十．其他应说明的事项

1、采购代理机构联系方式：15909271553

2、开户名称：华睿诚项目管理有限公司

3、开户银行：平安银行西安分行营业部/平安银行西安分行

4、账 号：30205868001759

十一．本招标公告期限为自发布之日起5个工作日。

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：陕西省交通运输厅 地 址：陕西省西安市高新区唐延路6号 联系人：蔡女士 电 话：029-88869152 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：华睿诚项目管理有限公司 地址：西安市高新区科技路10号通达大厦808室 联系人：文女士 电话：029-88763143 传真：029-88763143 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 陕西省2019、2020年交通（高速公路）建设项目设计咨询评估服务 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 陕西省交通运输厅年度财政预算 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已落实到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 陕西省2019、2020年交通（高速公路）建设项目设计咨询评估服务，共4个项目，分3个标段，各标段具体内容详见招标公告。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 符合性审查：3个工作日 与初步设计的衔接论证：20个工作日 技术设计评估：20个工作日 施工图设计评估：25个工作日 提交施工图补充文件后10个工作日提交评估意见 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格，且满足现行的技术规范、规程、指南要求。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 制定安全管理制度，避免在咨询评估过程中发生重伤事故，杜绝发生死亡事故。 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件 | 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； A.具有独立承担民事责任的能力; B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; D.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; E.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录; （2）特定资格条件： A.供应商应提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件； B.供应商应进入“全国投资项目在线审批监管平台”中的工程咨询单位名录（咨询专业和范围包括“公路专业评估咨询”），且供应商名称与该名录中的相应企业名称完全一致； 近5年（2014年1月1日至今）内完成过3条以上（含3条）由省级或以上行业主管部门或项目法人单位委托，且单个里程均在50公里以上（含50公里）高速公路项目设计咨询审查业绩，其中至少有1个以上（含1个）高速公路特长隧道、特大桥梁设计咨询审查业绩； C.项目人员配置：项目负责人、各专业评估专家须配备齐全。具体要求详见供应商须知附录4； D.供应商未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单； E.供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； F.不存在被交通运输部或我厅取消投标资格或禁止进入公路建设市场且处罚期未满的情形。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 供应商不得存在的其他关联情形 | 本条第（10）款细化为 （10）为所投标段的设计文件编制单位或双院制咨询单位； （11）与所投标段设计文件编制单位或双院制咨询单位存在控股、管理关系或者负责人为同一人的关联关系； （12）法律法规规定的其他情形。 |
| 1.4.4 | 供应商不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 同正文 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 供应商提出问题的截止时间 | 投标文件递交截止时间10日前，以书面形式提交至采购代理机构，逾期不再接受。 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 对招标文件所作的澄清、修改、补遗以及通知、函件等。 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清招标文件 | 时间：递交投标文件截止之日10天前 |
|  |  | 形式：纸质版形式（须加盖供应商单位公章）递交至招标代理机构 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出 形式 | 补遗书的形式。 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到招标文件澄清 | 时间：收到澄清后 24小时内（以发出时间为准） |
|  |  | 形式：书面形式 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 补遗书形式 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到招标文件修改 | 时间：收到修改后 24小时内（以发出时间为准） |
|  |  | 形式：①纸质版形式（须加盖供应商单位公章），或 ②电子版形式（为加盖供应商单位公章的彩色扫描件）。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他资料 | 供应商根据招标文件要求自行决定 |
| 3.2.1 | 增值税税金的 计算方法 | 一般计税方法 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 总价 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 有，最高投标限价为本项目的采购预算，详见招标公告。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期起90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 各标段投标保证金的金额均为：伍仟元（5000.00元） 开户银行：平安银行西安分行营业部/平安银行西安分行 账 号：30205868001759 收款单位：华睿诚项目管理有限公司 转账事由：HRCZB20190695项目 标段投标保证金 注：以转账或电汇形式交纳投标保证金的，应从供应商基本开户行转出，并于投标截止时间前到账，以银行提供的到账单为准，并将银行汇款凭证及基本开会许可证（若无基本开户许可证，需提供银行提供的证明材料）的复印件装入投标文件中；以银行保函形式交纳的，应于投标截止时间前办理好银行保函，保函原件在递交投标文件时单独密封递交。（未按规定形式递交保函原件的供应商视为放弃投标）。以信用担保函形式交纳保证金，必须是陕西省财政厅认定的具有开具投标保函资格的单位开具的保函，若供应商违约，开具保函单位承担连带责任。 |
| 3.4.3 | 投标保证金利息计算原则 | （1）计算利息的起始日期为投标截止日当日，终止日期为采购人退还投标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内采购人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除采购人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 如果供应商在本次招标中经评标委员会评审认定存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的情况。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如需修改，修改处须供应商加盖单位公章。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 1.投标文件正本壹份、副本壹份。 2.投标文件电子文件（U盘）壹份，密封于商务标正本中。 未按上述要求提供的，采购人或采购代理机构有权拒收其投标文件，其投标按无效投标处理。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封、标记和装订 | 1.投标文件的“资格审查标”（一正一副）、“技术标”（一正一副）、“商务标”（一正一副）应分开单独包装并密封，电子版文件与商务标一同密封。 2．投标文件的封套上应清楚地标记“资格审查标”、“技术标”、“商务标”、字样，并在封套的封口处加盖供应商单位公章及法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人（签字或盖章）。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 1.采购人名称：陕西省交通运输厅 2.项目名称：陕西省2019、2020年交通（高速公路）建设项目设计咨询评估服务 3.采购项目编号：HRCZB20190695 4.内容：资格审查标/技术标/商务标 5.供应商名称：（单位全称）（盖单位公章） 6.供应商地址： 7．（项目名称 标段）、（采购项目编号）投标文件在2020年1月14日09时00分前不得开启 |
| 4.1.5 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应采用胶装方式分别装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 高新商务酒店（西安市西高新高新二路4号） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 不予退还 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年1月14日09时00分 开标地点:高新商务酒店（西安市西高新高新二路4号） |
| 5.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：供应商密封完整性检查确认无误后，签字确认； （5）开标顺序：随机无序启封供应商递交的投标文件； |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | （1）评标委员会组成及人数：由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会共 5 人，其中：采购人代表1人，评审专家 4 人。 （2）评标专家确定方式：按照有关规定，采购人和采购代理机构从陕西省财政厅政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取。 （3）法律条文： 除招标投标法第三十七条第三款规定的特殊招标项目外，依法必须进行招标的项目，其评标委员会的专家成员应当从评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定。任何单位和个人不得以明示、暗示等任何方式指定或者变相指定参加评标委员会的专家成员。 依法必须进行招标的项目的采购人非因招标投标法和本条例规定的事由，不得更换依法确定的评标委员会成员。更换评标委员会的专家成员应当依照前款规定进行。 评标委员会成员与供应商有利害关系的，应当主动回避。 有关行政监督部门应当按照规定的职责分工，对评标委员会成员的确定方式、评标专家的抽取和评标活动进行监督。行政监督部门的工作人员不得担任本部门负责监督项目的评标委员会成员。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标供应商 | 否,推荐3名中标候选供应商。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约保证金的形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交 履约保证金的金额：政府采购合同金额的5% 采用银行保函时，出具履约保证金的银行级别：基本开户银行；若基本账户开户银行不具备出具银行保函资格的，应当由基本账户开户银行的上级银行出具。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 中标供应商的确定 | 由评标委员会推荐出中标候选供应商，公示期结束后无异议确定中标供应商。 |
| 1.0.2 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费第ZXPG-1、ZXPG-2、ZXPG-3标段分别为15271.00元、20981.00元、19830.00元，由各标段的中标人在发出中标通知书前一次性直接向招标代理机构支付。 |
| 10.3 | 不得参与其他服务 | 供应商在本招标项目中标后，不得参与所中标标段的其他任何活动。 |
| 10.4 | 采购公告发布媒介 | 陕西省交通厅网站和陕西省政府采购网 |

附录1  资格审查条件（资质最低要求）

| 标段 | 资质等级要求 |
| --- | --- |
| ZXPG-1 ZXPG-2 ZXPG-3 | 1.具有独立法人资格，持有效营业执照或事业单位法人证书； 2.供应商应进入“全国投资项目在线审批监管平台”中的工程咨询单位名录（咨询专业和范围包括“公路专业评估咨询”），且供应商名称与该名录中的相应企业名称完全一致。 |

附录2  资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段 | 业 绩 要 求 |
| --- | --- |
| ZXPG-1 ZXPG-2 ZXPG-3 | 近5年（2014年1月1日至今）内完成过3条以上（含3条）由省级或以上行业主管部门或项目法人单位委托，且单个里程均在50公里以上（含50公里）高速公路项目设计咨询审查业绩，其中至少有1个以上（含1个）高速公路特长隧道、特大桥梁设计咨询审查业绩。 |

备注：完成项目获得咨询合同及对应阶段的初步设计批复（或施工图批复）为认定标准。

附录 3	资格审查条件(信誉和能力最低要求)

| 标段 | 信 誉 要 求 |
| --- | --- |
| ZXPG-1 ZXPG-2 ZXPG-3 | 1.参加本次政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录； 2.不存在被交通运输部或我厅取消投标资格或禁止进入公路建设市场且处罚期未满的情形； 3.供应商及其法定代表人、拟委任的项目负责人，自2016年至本次招标报名截止之日在中国裁判文书网上（www.oldwenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录； 4.供应商未在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单； 5.供应商未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单。 |

附录4  资格审查条件（主要人员最低要求）

| 人员 | 数量（人） | 资历标准 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 高级工程师，近5年内担任过2条以上（含2条）且单个里程均在50公里以上（含50公里）高速公路项目设计咨询审查项目负责人，其中至少有1个以上（含1个）高速公路特长隧道、特大桥梁设计咨询审查项目负责人业绩,且为本单位在职人员（需提供有效社保证明材料）。 |
| 工程地质 | 1 | 高级工程师，近5年内担任过2条以上（含2条）且单个里程均在50公里以上（含50公里）高速公路相应专业项目设计咨询审查工作。 |
| 路线 | 1 | 高级工程师，近5年内担任过2条以上（含2条）且单个里程均在50公里以上（含50公里）高速公路相应专业项目设计咨询审查工作。 |
| 路基路面 | 1 | 高级工程师，近5年内担任过2条以上（含2条）且单个里程均在50公里以上（含50公里）高速公路相应专业项目设计咨询审查工作。 |
| 桥梁 | 1 | 高级工程师，近5年内担任过2座以上（含2座）且单个里程均在50公里以上（含50公里）高速公路相应专业项目设计咨询审查工作。 |
| 隧道 | 1 | 高级工程师，近5年内担任过2条以上（含2条）且单个里程均在50公里以上（含50公里）高速公路相应专业项目设计咨询审查工作。 |
| 互通立交 | 1 | 高级工程师，近5年内担任过2条以上（含2条）且单个里程均在50公里以上（含50公里）高速公路相应专业项目设计咨询审查工作。 |
| 交通工程及沿线设施 | 1 | 高级工程师，近5年内担任过2条以上（含2条）且单个里程均在50公里以上（含50公里）高速公路相应专业项目设计咨询审查工作。 |

备注：1.本表中近五年均指2014年1月1日至今（具体以合同签订日期为准）。有效社保证明应提供近三个月，即2019年9月-11月的社保证明。

# 1．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法--财政部令第87号》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

#### 1.3 招标范围、服务期和质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本招标项目的服务期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4 本招标项目的安全目标：见供应商须知前附表。

#### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本招标项目供货的资质条件、能力和信誉。供应商应是通过投标报名并购买招标文件的单位。

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）供应商应提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（3）供应商应进入“全国投资项目在线审批监管平台”中的工程咨询单位名录（咨询专业和范围包括“公路专业评估咨询”），且供应商名称与该名录中的相应企业名称完全一致；

近5年（2014年1月1日至今）内完成过3条以上（含3条）由省级或以上行业主管部门或项目法人单位委托，且单个里程均在50公里以上（含50公里）高速公路项目设计咨询审查业绩，其中至少有1个以上（含1个）高速公路特长隧道、特大桥梁设计咨询审查业绩；

（4）项目人员配置：项目负责人、各专业评估专家须配备齐全。具体要求详见附录4；

（5）供应商未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

（6）供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）不存在被交通运输部或我厅取消投标资格或禁止进入公路建设市场且处罚期未满的情形。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给采购人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 供应商（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他供应商为同一个单位负责人；

（4）与本标段的其他供应商存在控股、管理关系；

（5）为本标段的代建人；

（6）为本标段的招标代理机构；

（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 供应商（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法 失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单；

（6）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（7）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的所有费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1第一章“招标公告”规定组织踏勘现场的，采购人按规 定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。采购人不得组织单个或部分供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1本项目不召开投标预备会。

1.11 分包

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。

1.12 影响和偏差

1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标 人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，供应商的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误；

（2）技术建议书不够完善；

（3）投标文件页码不连续、釆用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投 标文件实质性内容的偏差。

1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求供应商进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2)、(3)目所述的细微偏差，可在相关评分因素的 评分中酌情扣分。

1.12.5供应商应根据招标文件的要求提供技术建议书等内容以对招标文件作出 响应。

2. 招标文件

2.1 招标文件的构成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)供应商须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)发包人要求；

(6)投标文件格式；

(7)供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1采购人以供应商须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的供应商。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

2.4澄清或者修改有关法律条文

2.4.1 中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法

第二十七条 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.4.2 关于做好政府采购信息公开工作的通知--财库[2015]135号。

2.4.3更正事项

采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件，以及采用公告方式邀请供应商参与的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构发布澄清公告并以书面形式通知潜在供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

# 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件由资格审查标、商务标、技术标及投标文件前附表规定的其他材料等文件组成。包含正本壹份、副本壹份两部分。

（1）资格审查部分

A．供应商基本情况表

B．近5年完成的类似项目情况表

C．拟委任的项目负责人资历表

D．拟委任的主要人员汇总表

E．主要人员资历表

F．拟投入本项目的主要设备承诺函

H．信誉证明材料

I．在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

G．政府采购诚信承诺书

（2）技术部分

A．技术建议书

B．近5年完成类似业绩.

C．项目人员机构组成

（3）商务部分

A．投标函

B．授权委托书或法定代表人身份证明

C．商务条款响应偏离

D．投标保证金

E．其他资料

3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2供应商应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的勘察设计工作内容和计划工作量，自行测算勘察设计费用。

3.2.3本项目的报价方式见供应商须知前附表。供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额。

3.2.4采购人设有最高投标限价的，供应商的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

#### 3.3投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1供应商在递交投标文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3招标文件要求供应商提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，向未中标的供应商扣除银行交易手续费后退还投标保证金及银行同期存款利息。自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金向中标供应商扣除银行交易手续费后退还投标保证金及银行同期存款利息。

3.4.4投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

依法必须进行招标的项目的境内供应商，投标保证金应当从其基本账户转出。

采购人不得挪用投标保证金。

3.4.5采购人终止招标的，应当及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取、招标文件的潜在供应商。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，采购人应当及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

3.4.6供应商撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知采购人。采购人已收取投标保证金的，应当自收到供应商书面撤回通知之日起5日内退还。

投标截止后供应商撤销投标文件的，采购人可以不退还投标保证金。

3.4.7采购人和中标供应商应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标供应商的投标文件的内容一致。采购人和中标供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

3.4.8中标供应商无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

3.4.9有下列情形之一的，投标保证金将不予退还。招标公司有权扣留其投标保证金，以弥补采购人损失。

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标供应商在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）供应商中标后无正当理由放弃中标的；

（5）供应商中标后未能按规定交纳招标代理服务费；

（6）供应商中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（7）供应商在投标文件中提供伪造、套改、虚假资料参加投标的；

（8）供应商不按法定程序进行质疑和投诉,捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的；

（9）招标文件规定的其他情形。

#### 3.5资格审查资料

（1）执照副本，税务登记证副本，组织机构代码证副本的企业法人、事业法人、其他组织和自然人（三证合一的企业只提供带有统一社会信用代码的营业执照副本或事业单位法人证书副本）；

（2）供应商应进入“全国投资项目在线审批监管平台”中的工程咨询单位名录（咨询专业和范围包括“公路专业评估咨询”）截图；

（3）法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证；（原件，按给定格式，法定代表人参加投标只需提供身份证）；

（4）供应商须提供投标保证金汇款凭证的复印件或担保机构出具的保函正本；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按给定格式）；

（6）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供官网截图加盖单位公章）；

（7）供应商未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单截图；

（8）近五年（2014年1月1日至今）完成类似项目业绩证明材料（具体时间以签订合同时间为准），应按供应商须知前附表附录2的要求提供业绩证明材料合同协议书及咨询合同对应阶段的初步设计批复（或施工图批复）。若同一项目按里程划分标段进行设计咨询，里程均达到50公里的，应分别认定业绩。若同一项目按设计咨询不同阶段划分标段，则按一个业绩认定；

（9）项目负责人要求：应按供应商须知前附表附录4的要求提供证明材料，包括身份证、职称证、业绩证明材料（合同协议书及咨询合同对应阶段的初步设计批复（或施工图批复）或全国公路建设市场信用信息查询系统（或全国投资项目在线审批监管平台）截图或业主单位开具的证明材料。若同一项目按里程划分标段进行设计咨询，里程均达到50公里的，应分别认定业绩。若同一项目按设计咨询不同阶段划分标段，则按一个业绩认定。）；

（10）项目主要人人员证件，应按供应商须知前附表附录4的要求提供证明材料，包括身份证、职称证、业绩证明材料（（合同协议书及咨询合同对应阶段的初步设计批复（或施工图批复）或业主单位开具的证明材料）；

（11）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近三年内任意一年财务审计报表，成立不满一年的只需提供近期任意两个月的财务报表）；

（12）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供采购活动前6个月内依法纳税（至少提供一个月的纳税证明）依法免税的供应商则需提相应的合法证明材料；

（13）有效社保证明应提供近三个月(2019年9月-11月)的缴纳社保单据或参保机构开具的社保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。

#### 3.6 备选投标方案

本项目供应商不允许递交备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件必须按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应必须加盖供应商单位公章。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上必须清楚地标记 “正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本和所有的副本必须全部打印并分别装订成册，并编制目录，统一装订、编码，必须在每一页的正下方清楚标明。

# 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封、标记和装订

4.1.1投标文件的“资格审查标”（一正一副）、“技术标”（一正一副）、“商务标”（一正一副）应分开单独包装并密封，电子版文件与商务标一同密封。

4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“资格审查标”、“技术标”、“商务标”、字样，并在封套的封口处加盖供应商单位公章及法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人（签字或盖章）。

4.1.3未按本章第4.1.1项至第4.1.3项规定，出现任何一项未按要求密封、加写标记和装订的投标文件，采购人（或采购代理机构）不予受理，投标文件按无效文件处理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 采购人收到投标文件后，供应商须登记填写《投标文件提交登记表》作为签收凭证存根。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.2.6供应商不得递交备选投标方案。否则，采购人有权取消其投标资格。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求必须由供应商加盖单位公章。采购人收到书面通知后，供应商须在其登记填写的《投标文件提交登记表》“备注”栏注明，此《投标文件提交登记表》作为向供应商出具的签收凭证存根。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

# 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

5.1.1采购人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1.2供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

#### 5.2 开标程序（摘要）

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照供应商须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照供应商须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布供应商名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

# 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的负责人由评标委员会推举产生。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式执行国家、陕西省相关规定，具体见投标须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

6.3.3评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

6.3.4采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.3.5评标委员会成员应当依照招标投标法和本条例的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财物或者其他好处，不得向采购人征询确定中标供应商的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定供应商的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

6.3.6有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件未经供应商加盖公章和单位负责人签字；

（2）供应商不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（3）同一供应商提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标方案的除外；

（4）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（6）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

6.3.7投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要供应商作出必要澄清、说明的，应当书面通知该供应商。供应商的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会不得暗示或者诱导供应商作出澄清、说明，不得接受供应商主动提出的澄清、说明。

6.3.8供应商相互串通投标或者与采购人串通投标的，供应商向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照招标投标法第五十三条的规定处罚。供应商未中标的，对单位的罚款金额按照招标项目合同金额依照招标投标法规定的比例计算。

供应商有下列行为之一的，属于招标投标法第五十三条规定的情节严重行为，由有关行政监督部门取消其1年至2年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格：

（1）以行贿谋取中标；

（2）3年内2次以上串通投标；

（3）串通投标行为损害采购人、其他供应商或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失30万元以上；

（4）其他串通投标情节严重的行为。

供应商自本条第二款规定的处罚执行期限届满之日起3年内又有该款所列违法行为之一的，或者串通投标、以行贿谋取中标情节特别严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

法律、行政法规对串通投标报价行为的处罚另有规定的，从其规定。

6.3.9供应商以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照招标投标法第五十四条的规定处罚。依法必须进行招标的项目的供应商未中标的，对单位的罚款金额按照招标项目合同金额依照招标投标法规定的比例计算。

供应商有下列行为之一的，属于招标投标法第五十四条规定的情节严重行为，由有关行政监督部门取消其1年至3年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格：

（1）伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件骗取中标；

（2）3年内2次以上使用他人名义投标；

（3）弄虚作假骗取中标给采购人造成直接经济损失30万元以上；

（4）其他弄虚作假骗取中标情节严重的行为。

供应商自本条第二款规定的处罚执行期限届满之日起3年内又有该款所列违法行为之一的，或者弄虚作假骗取中标情节特别严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

6.3.10出让或者出租资格、资质证书供他人投标的，依照法律、行政法规的规定给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

7.1.1除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标供应商外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商，评标委员会推荐中标候选供应商的人数见供应商须知前附表。

7.1.2评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选供应商名单。中标候选供应商应当不超过3个，并标明排序。

评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

7.1.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选供应商名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.1.4 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。

#### 7.2 中标通知

7.2.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标供应商发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.2.2采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商。

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。招标文件应当随中标结果同时公告。

7.2.3采购结果公告公示期一个工作日。

#### 7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.3.2 中标供应商不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1采购人和中标供应商应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标供应商的投标文件订立书面合同。中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；中标供应商还应向采购人赔偿中标金额的10%的损失。违约后，投标保证金和赔偿金一并缴入指定账户。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标供应商退还投标保证金；给中标供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3国务院财政部门应当会同国务院有关部门制定政府采购合同标准文本。

7.4.4采购文件要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为政府采购合同金额的5%。

7.4.5中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人将按照评审报告推荐的中标候选供应商名单排序，确定下一候选人为中标供应商或重新开展政府采购活动。

7.4.6采购人应当按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。

7.4.7政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。

7.4.8采购人和中标供应商应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标供应商的投标文件的内容一致。采购人和中标供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.4.9招标文件要求中标供应商提交履约保证金的，中标供应商应当按照招标文件的要求提交。履约保证金的数额为政府采购合同金额的5%。

7.4.10中标供应商应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

中标供应商不得将中标项目分包给他人完成。

# 8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

# 9．纪律和监督

#### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对供应商的纪律要求

9.2.1供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.2采购人员与供应商有利害关系而不依法回避的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款。

9.2.3有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

（1）未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动；

（2）已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选供应商中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选供应商的，重新开展政府采购活动；

（3）政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选供应商中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选供应商的，重新开展政府采购活动；

（4）政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照前款规定处理。

9.2.4供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（2）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（3）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（4）将政府采购合同转包；

（5）提供假冒伪劣产品；

（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

9.2.5供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

9.2.6有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

9.2.7禁止供应商相互串通投标

有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

（1）供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定中标供应商；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（5）供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

9.2.8有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.2.9禁止采购人与供应商串通投标

有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通投标：

（1）采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他供应商；

（2）采购人直接或者间接向供应商泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高投标报价；

（4）采购人授意供应商撤换、修改投标文件；

（5）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

（6）采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

9.2.10使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

供应商有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.2.11供应商相互串通投标或者与采购人串通投标的，供应商向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照招标投标法第五十三条的规定处罚。供应商未中标的，对单位的罚款金额按照招标项目合同金额依照招标投标法规定的比例计算。

供应商有下列行为之一的，属于招标投标法第五十三条规定的情节严重行为，由有关行政监督部门取消其1年至2年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格：

（1）以行贿谋取中标；

（2）3年内2次以上串通投标；

（3）串通投标行为损害采购人、其他供应商或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失30万元以上；

（4）其他串通投标情节严重的行为。

供应商自本条第二款规定的处罚执行期限届满之日起3年内又有该款所列违法行为之一的，或者串通投标、以行贿谋取中标情节特别严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

法律、行政法规对串通投标报价行为的处罚另有规定的，从其规定。

9.2.12供应商以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照招标投标法第五十四条的规定处罚。依法必须进行招标的项目的供应商未中标的，对单位的罚款金额按照招标项目合同金额依照招标投标法规定的比例计算。

供应商有下列行为之一的，属于招标投标法第五十四条规定的情节严重行为，由有关行政监督部门取消其1年至3年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格：

（1）伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件骗取中标；

（2）3年内2次以上使用他人名义投标；

（3）弄虚作假骗取中标给采购人造成直接经济损失30万元以上；

（4）其他弄虚作假骗取中标情节严重的行为。

供应商自本条第二款规定的处罚执行期限届满之日起3年内又有该款所列违法行为之一的，或者弄虚作假骗取中标情节特别严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

9.2.13出让或者出租资格、资质证书供他人投标的，依照法律、行政法规的规定给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

9.3.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.3.2政府采购评审专家未按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与供应商存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

9.3.3评标委员会成员有下列行为之一的，由有关行政监督部门责令改正；情节严重的，禁止其在一定期限内参加依法必须进行招标的项目的评标；情节特别严重的，取消其担任评标委员会成员的资格：

（1）应当回避而不回避；

（2）擅离职守；

（3）不按照招标文件规定的评标标准和方法评标；

（4）私下接触供应商；

（5）向采购人征询确定中标供应商的意向或者接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定供应商的要求；

（6）对依法应当否决的投标不提出否决意见；

（7）暗示或者诱导供应商作出澄清、说明或者接受供应商主动提出的澄清、说明；

（8）其他不客观、不公正履行职务的行为。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

9.4.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.4.2财政部门在履行政府采购监督管理职责中违反政府采购法和本条例规定，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；直接负责的主管人员和其他直接责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任。

9.4.3国家工作人员利用职务便利，以直接或者间接、明示或者暗示等任何方式非法干涉招标投标活动，有下列情形之一的，依法给予记过或者记大过处分；情节严重的，依法给予降级或者撤职处分；情节特别严重的，依法给予开除处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）要求对依法必须进行招标的项目不招标，或者要求对依法应当公开招标的项目不公开招标；

（2）要求评标委员会成员或者采购人以其指定的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商，或者以其他方式非法干涉评标活动，影响中标结果；

（3）以其他方式非法干涉招标投标活动。

#### 9.5 投诉

9.5.1供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.5.2供应商的质疑和投诉，详见《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》有关规定。

9.5.3投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。

# 10．需要补充的其他内容

10.6在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

10.7政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

A.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库（2011）181号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》及小微企业的备案截图或中小企业管理部门开具的中小企业证明函。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

评标小组对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

B.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

评标小组对监狱企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

C.残疾人就业落实政府采购政策

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

评标小组对供应商提供的残疾人福利性单位的证明文件进行核实后，根据相关规定，对残疾人福利性单位的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

附件一：

关于信用担保的说明

1.供应商在投标、履约、融资等环节可自愿选择采取信用担保的形式。

2.供应商可以自愿选择是否采取投标担保函（格式见附件一）的形式交纳投标保证金，也可以自愿选择是否采取履约担保函（格式见附件二）的形式交纳履约保证金。

附件二：

政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于    （以下简称“供应商”）拟参加编号     的      项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目投标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一.保证责任的情形及保证金额

1.在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

入围后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

招标文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

2.我方承担保证责任的最高金额为人民币   元（大写     ），即本项目的投标保证金金额。

二.保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至投标有效期结束之日止。

三.承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在   个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。

四.保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五.免责条款

1.依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六.争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七.保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

附件三：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为       的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一.保证责任的情形及保证金额

1．在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

将入围项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将入围项目分包给他人的；

主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                         。

2.我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二.保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至本项目交工验收合格后止。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三.承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四.保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五.免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六.争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七.保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

# 第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.7款规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 响应性 评审 标准 | 投标报价 | 符合第二章“供应商须知”第3.2项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“供应商须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第五章“技术标准和要求”规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 1.技术部分：45分 2.商务部分：55分 （1）投标报价：10分 （2）企业类似项目业绩：20分 （3）主要人员：25分 |

1. 评标方法

1.1评标原则

（1）公平、公正、科学、择优；

（2）工期合理、方案可行；

（3）价格合理，且不低于成本价；

（4）禁止不正当竞争。

1.2 本次评标采用综合评分法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分。评标委员会对供应商在投标文件中提出的质量、工期、投标价格、技术标、商务标等能否最大限度地满足招标文件的要求进行评审、赋分，向采购人推荐前三名中标候选供应商，标明排列顺序。

1.3在评标过程中，供应商对采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标资格被取消。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“供应商须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3评标过程如需询标须有监管人员在场，询标不得改变投标文件的实质性内容，不得扣留和传播任何涉及供应商商业秘密的询标资料，询标结果以供应商确认的文字资料为准。

3.2 详细评审

3.2.1评审内容及步骤

评标前评标委员会需先对供应商进行资格评审，然后再对通过资格评审的供应商进行技术、商务标进行量化打分。

3.2.2资格评审

| 评审因素与标准 |  |
| --- | --- |
| 资格 评审 | (1)营业执照副本，税务登记证副本，组织机构代码证副本的企业法人、事业法人、其他组织和自然人（三证合一的企业只提供带有统一社会信用代码的营业执照副本或事业单位法人证书副本）； （2）供应商应进入“全国投资项目在线审批监管平台”中的工程咨询单位名录（咨询专业和范围包括“公路专业评估咨询”）截图； （3）法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证；（原件，按给定格式，法定代表人参加投标只需提供身份证）； （4）供应商须提供投标保证金汇款凭证的复印件或担保机构出具的保函正本； （5）供应商提供了参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面 声明； （6）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供官网截图加盖单位公章）； （7）供应商未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单截图； （8）供应商的类似项目业绩符合招标文件规定； （9）供应商的项目负责人资格符合招标文件规定； （10）供应商拟投入本项目其他主要人员资格符合招标文件规定。 |  |

3.2.3技术部分、商务部分的评审

评标委员会依据供应商提交的投标文件，对供应商的技术部分和商务部分进行详细评审。与项目相关的一些要求任何一项有严重错误或漏项者，则视为不合格，不再参与评标，其他缺项漏项者得0分。

评分细则如下：评价和比较以投标文件为依据，从 “技术部分评审”、“商务部分评审”两个方面进行评审并按照百分制进行赋分。

（1）商务部分

| 评分因素 |  |  | 分数 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标 报价 |  |  | 10分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值； 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |  |
| （2）技术部分 |  |  |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 分数 | 评分标准 |  |  |
| 企业 业绩 |  |  | 20分 | 满足供应商须知前附表附录2要求得12分；每增加一个近五年（2014年1月1日至今）高速公路工程设计咨询审查业绩加2分，此项满分为20分。若同一项目按里程划分两个标段进行设计咨询，里程均达到50公里的，应分别评审业绩。若同一项目按设计咨询不同阶段划分标段，则按一个业绩评审。 应提供以下业绩证明材料： 相关业绩的证明材料为合同协议书及咨询合同对应阶段的初步设计批复（或施工图批复）的彩色复印件。 |  |  |
| 主要人员 | 项目负责人任职资格与业绩 |  | 15分 | 满足招标文件供应商须知前附表附录4基本要求得9分，每增加1个近五年（2014年1月1日至今）高速公路工程设计咨询审查项目负责人业绩加1分，最多加6分。若同一项目按里程划分两个标段进行设计咨询，里程均达到50公里的，应分别评审业绩。若同一项目按设计咨询不同阶段划分标段，则按一个业绩评审。 |  |  |
|  | 各专业评估专家任职资格与业绩 |  | 10分 | 各专业评估专家（项目负责人除外）任职资格与业绩均满足招标文件供应商须知前附表附录4基本要求得6分，附录4中项目负责人除外，其余任一专业要求人员每增加1个附录4要求的业绩加0.5分，最多加4分。若同一项目按里程划分两个标段进行设计咨询，里程均达到50公里的，应分别评审业绩。若同一项目按设计咨询不同阶段划分标段，则按一个业绩评审。 |  |  |
| 评分因素及分值权重 |  | 评分因素子项 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 技术建议书（满分45分） |  | 对技术咨询服务工作的理解 |  |  | 由评委根据工程特点、招标文件、投标文件综合比较横向打分 | 10分 |
|  |  | 技术咨询服务总体思路 |  |  | 由评委根据工程特点、招标文件、投标文件综合比较横向打分 | 15分 |
|  |  | 对各专业工程技术咨询的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施 |  |  | 由评委根据工程特点、招标文件、投标文件综合比较横向打分 | 10分 |
|  |  | 咨询工作计划和质量保证措施、进度保证措施 |  |  | 由评委根据工程特点、招标文件、投标文件综合比较横向打分 | 10分 |

3.2.4确定供应商的有效报价

经初审合格、投标报价的大写金额能确定具体数值且未超过最高投标限价的投标报价为有效投标报价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。（根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审）。

3.2.5确定评标基准价

评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

3.2.6投标报价评审：（总分为10分）

3.2.7汇总上述各部分得分，按综合得分由高到低的顺序排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.2.8确定中标供应商：

综合得分排序第一的中标候选供应商即为中标供应商，如同一供应商在3个标段中综合评分均排名第一，则优先选择采购预算额高的两个标段作为第一中标候选人，剩余一个标段则为第二中标候选人。中标供应商投标报价为中标价。一个供应商最多可以获得两个标段的中标资格。

当确定的中标供应商放弃中标或不能够履行投标文件承诺的条款，中标供应商按排名顺序依次递补。

3.2.9其他情况：

综合得分并列时，比较投标报价，此分项得分高者排序靠前；若投标报价得分仍相同，比较供应商技术标得分；如仍相同，则由评委无记名投票，以得票高低确定排序先后。

评标中采用插入法计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

本办法由采购人负责解释，未尽事宜执行有关规定。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐前三名为中标候选供应商。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款

#### 1. 定义和解释

本合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。

1.1 工程: 指咨询人接受发包人委托，提供设计文件技术咨询服务的公路工程项目。

1.2 发包人: 即合同协议书中的“甲方”，指对工程设计文件技术咨询服务进行发包的机构。本合同的发包人为陕西省交通运输厅。

1.3 咨询人：即合同协议书中的“乙方”，指其投标文件已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承担本合同工程技术咨询服务的咨询机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人(除非发包人同意)。

1.4 设计人：指承担本合同工程勘察设计的机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人(除非发包人同意)。

1.5 项目负责人: 指由咨询人书面委任的负责本合同工程技术咨询服务的组织管理者。

1.6 评估专家: 指由咨询人批准的、并经过发包人认可的各专业评估负责人。

1.7 合同价格：指在合同协议书中写明的、咨询人按合同规定实施和完成本合同工程应得到的支付价款（技术咨询服务费）总额。

1.8 勘察设计技术标准与规范: 是设计人勘察设计工作的依据，指中华人民共和国国家标准和交通部关于公路工程勘察设计方面的现行标准、规范、规程、定额、办法、示例等，以及发包人有关勘察设计的书面要求。咨询人在咨询过程中也应以勘察设计技术标准与规范为依据进行勘察监理和技术咨询。

1.9 勘察设计: 指设计人按合同的规定而进行的有关工程测量、公路工程地质与水文地质勘察、专项勘察、材料试验、科学研究试验、路线、路基、路面设计、桥涵设计、隧道设计、交叉设计、交通工程及沿线设施设计、环保及绿化设计、水土保持设计和景观设计以及经济调查等全部或单项工作。

1.10 设计文件:是指设计人按国家标准《道路工程制图标准》和交通部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》和《公路基本建设工程概算、预算编制办法》等标准、规范、规定提交的设计产品，包括初步设计文件、技术设计文件（如有）、施工图设计文件等。

1.11 不可抗力：指发包人与咨询人不能预见、或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。

1.12 发包人风险：因不可抗力或应由发包人单方承担责任而产生的风险。

1.13 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合规定所应承担的责任。

1.14 赔偿：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）合同期顺延的要求。

1.15 天: 指日历日。年、月、日按公历计算。

1.16 时间：本招标文件所指时间均为北京时间。

#### 2. 咨询目的、范围、内容、期限、方式和成果

2.1 咨询目的

确保本合同工程的可靠性、合理性、适用性、经济性及规范性，优化设计方案，提高工程投资效益，提高勘察设计质量，确保建设工程安全，督促勘察设计进度和保证勘察设计文件深度。

2.2 咨询范围

本合同工程全线（含主线及联络线）的总体设计、路线、路基、路面、桥涵、隧道、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与景观设计、其他工程、筑路材料、施工方案等的工程勘察、设计的技术咨询服务，重大设计变更的技术咨询服务。

2.3 咨询内容

咨询人应提供以下技术咨询服务：

（1）工程勘察、设计依据的基本资料是否完整、准确、可靠，设计论证是否充分，计算是否可靠，是否符合系统运行安全的要求；

（2）有关设计方案、特殊工点、施工方案和施工组织的可行性；

（3）设计文件总体性和各专业间的衔接是否满足要求；

（4）设计文件各专业是否满足先进、适用、安全、节能、消防、环境、美观、经济的原则；

（5）设计文件深度及内容是否符合编制办法规定；

（6）工程勘察、设计是否符合国家现行有关法律、法规和政策；

（7）工程勘察成果、设计文件是否符合交通行业规范、规程、技术标准和《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求，是否完全执行了《工程建设标准强制性条文》的规定；

（8）工程勘察成果、设计文件是否落实了上阶段批复精神；

（9）设计文件是否最大限度地维护了社会公众利益和保证公众安全；

（10）满足上述要求的前提下提出进一步优化建议，在不降低工程技术标准的前提下，尽可能减少工程造价；

（11）编写技术咨询报告。

2.4 咨询方式、成果

2.4.1 咨询人提供的技术咨询服务包括符合性审查、文件评估、现场审查和补充文件评估四个阶段。

（1）符合性审查是对设计文件的完整性、是否符合可行性研究（项目申请）报告批复要求和《公路工程技术标准》进行评估。符合性审查意见应以书面形式报发包人及项目法人单位。对于需要补充材料的，应在符合性审查意见中一次性明确告知。通过符合性审查，确认设计文件符合要求后，即应开始文件评估。

（2）文件评估是按照“安全、耐久、节约、和谐”的原则，依据国家和交通运输部有关法律法规、技术标准和规范等相关规定，对方案的合理性、运行安全性、结构可靠性和投资控制情况进行评估。文件评估应形成初步意见，提出现场评估重点内容。

（3）现场评估应听取设计单位的设计情况汇报，对重要工点和有争议的工点进行现场踏查，现场完成对初审意见的调整，并提出设计阶段需要补充完成的工作。

（4）补充文件评估应审查补充文件是否满足现场评估提出的要求，根据补充文件修改完善评估意见，形成正式评估报告。

2.4.2 发包人应向咨询人提供的设计评估资料、各阶段评估期限要求详见技术要求。

2.4.3设计咨询正式评估报告应分章节编写，报告正文包括评估工作概况、总体评价（含政策执行情况和地勘与设计结合情况）、主要意见、具体意见（按专业分节，总体设计、地勘、路线、路基路面、桥梁、隧道、路线交叉、交通工程及沿线设施等）等内容。

设计评估的重点内容包括项目的建设规模、标准、路线走向、路基路面和主要构造物方案及涉及经济社会、公众利益和公共安全的重大问题等。

2.4.4 技术咨询报告应以咨询人的名义报送发包人，上报文件一式两份并附电子版文件。

2.4.5 发包人可以组织专家或通过后评价，对技术咨询报告的质量进行评价，对技术咨询的过程进行检查。

2.5咨询服务时间要求

见须知前附表第10.2款的要求。

#### 3. 发包人的责任与义务

3.1 发包人应协助咨询人与设计人、项目法人单位沟通。

3.2 发包人组织咨询人就本招标项目进行现场考察和召开现场会议，但咨询人由此发生的费用，由咨询人自负。

3.3 发包人应按照合同条款的要求向咨询人支付技术咨询服务费。

#### 4. 咨询人的责任与义务

4.1 咨询人应建立和完善内部管理制度，优化技术咨询工作流程，保证独立、公正、客观、科学地开展工作，不断提高技术咨询质量，并将本单位参与技术咨询工作的人员和专家报发包人备案。

咨询人及与其有重大关联关系的单位不得借承担技术咨询任务之机承揽与咨询项目任务相关的设计、造价、招标代理、总承包、监理、代建等业务。

4.2 接受委托任务后，咨询人应尽快成立技术咨询项目组，制定工作计划，在合同规定的时限内完成技术咨询任务，并向发包人报告技术咨询工作进度等情况。

因特殊情况难以在规定时限内完成的，应在规定时限到期5个工作日之前向发包人书面报告，征得书面同意后，应在发包人批准的延期时限内完成技术咨询任务。

4.3 技术咨询工作实行项目负责人制度。项目负责人是技术咨询工作的第一责任人，对技术咨询报告的质量等负主要责任，咨询人分管领导对技术咨询工作负领导责任，其他参与技术咨询工作的专业技术人员根据分工负具体责任。

4.4 咨询人应充分了解项目建设条件和各方面意见，及时完成客观、公正的技术咨询报告。技术咨询报告应重点突出、数据翔实、观点鲜明、结论明确，重大分歧意见应在报告中反映并有结论性建议。

4.5 咨询人在技术咨询过程中如发现勘察设计存在重大问题，应及时上报发包人。

4.6 咨询人对提交的咨询报告负全部责任，若由于咨询报告有重大纰漏或咨询报告未审查出设计中的重大缺陷，由咨询人负相应的工作责任。

4.7 咨询人应对发包人提供的相关资料应做好保密工作。

4.8 咨询人应在配合做好后续服务工作，该项费用应认为已含入合同价格中，发包人不另行支付。

4.9 咨询人在进行本招标项目技术咨询过程中，必须贯彻国家有关政策，按照有关勘察设计技术标准与规范的要求开展项目咨询工作。

4.10 人员保证与变更

（1）咨询人应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在本招标项目实施过程中保持人员的相对稳定。

（2）如果咨询人参与本招标项目的人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面通知形式提出更换要求，咨询人应立即派出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，咨询人有权拒绝。咨询人在事先报经发包人审查通过并取得发包人同意后方可更换参与本招标项目的人员，但所更换人员须符合合同规定的资历要求，否则，发包人有权拒绝。

（3）咨询人所提供的人员影响到咨询服务进展、没有达到发包人所需时，发包人有权提出要求增加人员，咨询人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

4.11 在进行勘察设计成果审查会时，咨询人应派代表参加并负责汇报其咨询成果。

4.12 咨询人应对本单位参加咨询的工作人员投保人身伤害商业险。对于咨询人在本招标项目服务过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其它一切损害和损失，发包人均不承担责任。

4.13 咨询人中标后不得参与其承担技术咨询服务项目的其他任何投标活动。

#### 5. 费用与支付

5.1 本合同为固定总价合同，履行本合同技术咨询服务所需的全部费用（包括人工、管理、办公、交通、会务、外业勘察、物耗、利润、税费、风险及有关的其它费用等）均计入合同价格中，由咨询人包干使用。

5.2 支付

（1）技术咨询服务费由发包人支付，咨询人及其工作人员不得收取设计人或项目法人单位任何相关费用。

（2）技术咨询服务费的申请和支付按照国家的相关规定和《交通运输部机关项目经费管理办法》（交办办[2015]189号）执行。本合同费用纳入甲方部门预算。

（3）合同签署后28天内，发包人向咨询人支付合同费用的10％作为预付款（合同履行后，预付款抵作咨询费，不再扣回）；初步设计批复后支付至签约合同价的30%，施工图批复后支付至签约合同价的80%，后续服务完成，向咨询人支付剩余的勘察设计费用。

（4）咨询人及其工作人员应按国家相关规定管理和使用技术咨询服务费用。技术咨询费的使用和管理，接受财政、审计等部门的监督检查。

5.3 费用的调整

在合同实施期间，本招标项目咨询服务费不随国家政策调整或法规、标准及市场因素变化进行调整。

本招标项目不因勘察设计方案改变、设计变更、勘察设计周期延长等原因向咨询人增加咨询服务费。

5.4 延迟支付

发包人超过规定的支付时间不支付进度款，咨询人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到咨询人通知后仍不能按要求付款，可与咨询人协商签订延期付款协议，经咨询人同意后可延期支付。

#### 6. 违约与赔偿

6.1 发包人的违约

6.1.1 由于发包人未按合同规定提供技术咨询必需的资料，而造成技术咨询的返工、停工、窝工或修改，发包人应按咨询人实际消耗的工作量增付费用；由于发包人要求提前完成技术咨询工作而导致增加的人员和费用，应另行计列。

6.1.2 发包人超过合同规定的日期支付费用的，应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额按本合同条款第5.4款的规定办理。

6.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非咨询人原因造成），发包人除应按咨询人完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的5%-10%向咨询人支付违约金。

6.2 咨询人的违约

（1）咨询人将技术咨询任务转包或分包，发包人有权终止合同，并要求咨询人承担合同价20%的违约金，发包人可以在未支付款项中计扣违约金。

（2）咨询人未按照国家及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程进行技术咨询，发包人有权根据实际情况要求咨询人承担合同价5%~10%的违约金，发包人可以在未支付款项中计扣违约金。

（3）咨询人未能按期提交相应阶段的咨询报告(发包人同意延长期限的除外)，则每延期1天，发包人将按合同总价的2‰计扣咨询人违约金。延期超过15天时，发包人可以终止合同，并有权按合同总价的5％计扣咨询人违约金，再收取合同总价的5％作为咨询人对发包人的赔偿金。

（4）因咨询人咨询深度达不到技术深度要求，影响勘察设计质量，或由于报告有重大纰漏或咨询报告未审查出工程勘察、设计中的重大缺陷的，除按发包人规定的时间内按要求修改咨询报告外，发包人有权扣除合同价格的5~10%作为违约金；如修改后的成果仍不能达到要求或以上问题（即因咨询人咨询深度达不到技术深度要求，影响勘察设计质量，或由于咨询报告有重大纰漏或咨询报告未审查出勘察设计中的重大缺陷的问题）出现两次及以上时，发包人有权终止合同，并扣除合同价10%作为违约金。

（5）咨询人因违反国家、地方相关法律法规而引发的一切损失均应由咨询人承担。

（6）咨询人违反本招标项目合同条款的其他违约行为，发包人将有权酌情扣除合同价格的1%-10%的违约金。

所有违约金和赔偿金将在咨询人的履约担保或咨询服务费中扣除或者另行收取。因咨询人违约造成合同终止时，咨询人应及时将已完成的咨询成果文件无偿提交给发包人。

6.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

#### 7. 合同的生效与终止

7.1 合同的生效

合同协议书自双方签字盖章后所有合同文件生效。合同有效期为合同签定之日起至咨询人按合同要求提交最后一批咨询报告止。

7.2 履约担保

咨询人在收到本招标项目中标通知书后并在签订合同协议书之前，应按招标文件规定向发包人提供履约担保。履约担保可采用电汇或银行保函形式，金额应为签约合同价的5%。如果采用银行保函形式，则应由具有相应担保能力的国有商业银行或股份制商业银行的支行及其以上级别银行开具。咨询人应使用招标文件中提供的履约保函的格式。执行本条规定所需的费用由咨询人承担。

在咨询人按照合同要求实施和完成本合同项目之前，履约担保一直有效。在完成咨询服务费结算后，双方不应对履约担保再提出任何索赔要求。履约担保应在合同期满、发包人接受咨询人按合同要求提交的最终审查报告之日起失效。

7.3 合同解除

（1）发包人与咨询人协商一致，可以解除合同。

（2）发生本合同条款第5.4款情况，发包人仍不支付合同款，咨询人有权解除合同。

（3）有下列情形之一的，发包人与咨询人可以解除合同：

①因不可抗力致使合同无法履行；

②因一方违约致使合同无法履行。

（4）一方依据合同条款要求解除合同的，应以书面通知形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款8.6款关于争议的规定处理。

（5）合同解除后，不影响双方在合同中规定的结算和清理条款的效力。

7.4 推迟与终止

（1）发包人可以在至少7天以前以书面通知形式通知咨询人暂停全部或部分本招标项目设计咨询工作或终止本合同协议书，一旦收到此类通知，咨询人应立即安排停止计划并将费用减到最小。

（2）发包人认为咨询人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知形式通知咨询人，并说明理由。若发包人在7天内没有收到满意的答复，发包人可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出14天后发出。

7.5 合同的生效与终止

（1）双方在协议书中规定合同生效方式。

（2）发包人与咨询人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

（3）合同的权利义务终止后，发包人与咨询人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

（4）合同终止不影响权利和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

#### 8. 其它

8.1 法律和法规

本合同必须服从国家现行法律法规，对合同的解释应以国家现行法律和法规为准。

8.2 转包和分包

禁止咨询人将本合同规定的任务转包、分包。

8.3税费

咨询人应自行承担完成本招标项目技术咨询工作需缴纳的一切税费，由此产生的费用应含入合同价格中，发包人不另行支付。

8.4 利益的冲突

除合同另有规定外，咨询人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本招标项目有关的利益和报酬；咨询人不得参与与发包人的利益有冲突的任何活动。

8.5 保密、版权

咨询人对发包人提供的相关资料应予以保密，相关资料不得提供给与工作无关的人员，更不得将咨询成果向其他单位提供。

根据合同法的有关规定，本招标项目的工作成果双方共同拥有，未经双方同意不得给与本招标项目无关的第三方使用。

8.6 争端的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在咨询人和发包人之间达成一致意见。如未能达成一致，可提交西安仲裁委员会仲裁。仲裁决定具有最终法律效力，其仲裁费用由败诉方承担，或按裁决由双方按比例分担。

合同格式附件：

附件一 合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施         （项目名称），己接受       （设计咨询评估人名称，以下简称“设计咨询人”）对该项目       标段设计咨询评估的投标。发包人和设计咨询评估人共同达成如下协议。

1.项目概况：

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计咨询评估人提交的经发包人审核通过的设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）设计费用清单；

（8）有关人员投入的承诺；

（9）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）         元（￥        元）

4.项目负责人：              。

5.设计咨询评估工作质量符合的标准和要求：                          ；安全目标：                       。

6.设计咨询评估人承诺按合同约定承担工程的工作，包括              。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计咨询评估人支付合同价款。

8.设计咨询评估人计划开始设计日期：           ，实际日期按照发包人在开始设计咨询评估通知中载明的开始设计日期为准。服务期限为        天。

9.本协议书在设计咨询评估人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。设计咨询评估人完成全部工作且费用结清后失效。

10.本协议书正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：       （盖单位章）           设计咨询评估人：        （盖单位章）

法定代表人                            法定代表人

或                                    或

其委托代理人       （签字）           其委托代理人        （签字）

年     月    日                        年     月    日

附件二   廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，     的法人           （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目设计单位              （设计咨询评估单位名称，以下简称“设计咨询评估人”），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

（1） 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2） 严格执行          （项目名称）合同文件，自觉按合同办事。

（3） 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4） 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5） 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6） 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1） 发包人及其工作人员不得索要或接受设计咨询评估人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在设计咨询评估人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2） 发包人工作人员不得参加设计咨询评估人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受设计咨询评估人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受设计咨询评估人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求设计咨询评估人和相关单位在设计咨询评估中使用某种产品、材料和设备。

（5）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人设计队伍。

3.设计咨询评估人的义务

（1）设计咨询评估人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）设计咨询评估人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）设计咨询评估人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）设计咨询评估人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追宄刑事责任；给设计咨询评估人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

设计咨询评估人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予设计咨询评估人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请设计咨询评估人或设计咨询评估人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为合同双方签署之日起至合同失效日止。

7.本合同作为            (项目名称）    标段合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和设计咨询评估人各执一份，送交发包人和设计咨询评估人的监督单位各一份。

发包人：         （盖单位章）      设计咨询评估人：            （盖单位章）

法定代表人                         法定代表人

或                                或

其委托代理人         （签字）     其委托代理人           （签字）

年     月    日                        年     月    日

发包人监督单位：（全称）（盖单位章）   设计咨询评估人监督单位：（全称）（盖单位章）

附件四  履约保证金格式

如釆用银行保函，格式如下。

履约保证金

(发包人名称）：

鉴于	                (发包人名称，以下简称“发包人”）接受     (设

计人名称，以下简称“设计咨询评估人”)于      年    月     日参加      (项目名称）标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计咨询评估人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）              	元（¥             )。

2.担保有效期自发包人与设计咨询评估人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批成果文件且设计咨询评估人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3.在本担保有效期内，如果设计咨询评估人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和设计咨询评估人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规 定的义务不变。

担保人名称：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人:              （签字）

地     址: ：

邮政编码 ：

电    话 ：

传    真：

年         月       日

第五章  技术要求

1.	总则

1.1陕西省2019、2020年交通（高速公路）建设项目设计咨询评估服务工作应按照咨询人对与初步设计的衔接论证、技术设计、施工图设计、设计变更等的设计审批咨询服务的程序进行。

1.2 技术咨询过程中的文件交接、重大问题沟通实行痕迹管理，关键环节的文件提交、意见交流等，应通过签字、传真或邮件等方式加以确认。

1.3 咨询人应严格执行国家和省厅有关规定，不得转嫁技术咨询工作成本。

2.	对咨询人的总体要求

2.1 承担技术咨询任务的咨询人，应结合本单位管理模式和发包人技术咨询任务的要求，在企业内部明确相应的技术咨询部门，建立明确的发包人技术咨询任务内部管理模式，理顺工作关系，建立健全质量保证体系，保证审查工作质量和进度。

2.2 咨询人应明确足够的、相对固定的技术人员，作为完成发包人技术咨询任务的基本力量。技术人员基本情况及变动情况在招标后发生变化时，应及时报发包人备案。咨询人应加强对参与发包人技术咨询任务技术人员（以下简称“审查人员”）的廉政、职业道德、法律知识和业务培训。

2.3 审查人员应当遵守国家法律法规，坚持原则，恪守职业道德，客观公正，责任心强，专业素质高，掌握公路工程技术标准、规范和有关技术政策，积极学习和了解国外先进的公路工程设计、施工和管理技术，能够熟练运用成熟技术和现代工程管理理念。

2.4 咨询人不得参与其承担技术咨询服务项目的其他任何投标活动。

3.	符合性审查

3.1  设计文件中明确对重大问题的意见，并附以下材料：

（1）上阶段各类批复的复印件；

（2）设计文件，包括综合地质勘察、工程测量、水文调查与计算和公路检测结果及评价报告等基础资料；

（3）按《公路工程设计文件编制办法》、《公路工程特殊结构桥梁项目设计文件编制办法》规定需要完成的相关专题研究报告，包括安全风险评估报告、地震安全性评价报告、场地安全性评价报告及其审查意见等；

（4）相关附件材料。包括计算书、相关协议等；

（5）项目建设管理模式，项目建设管理法人、法人代表、项目负责人，建设单位派驻工程现场的管理机构、主要管理人员情况。

3.2 收到设计文件及相关资料后，咨询人应进行符合性审查。其中现场管理机构及主要人员情况的符合性审查由发包人完成，其他材料的符合性审查由咨询人完成。

3.3设计文件符合性审查的内容主要包括：

（1）上报文件完整性是否满足相关要求；

（2）建设规模、技术标准等是否符合上阶段设计文件批复要求和《公路工程技术标准》的规定；

（3）设计文件编制是否符合《公路工程设计文件编制办法》、《公路工程特殊结构桥梁项目设计文件编制办法》的要求；

（4）地质勘察工作量是否满足《公路工程地质勘察规范》的基本要求及设计需要，项目勘察设计大纲及事先指导书、地质勘察指导书完整齐全。

3.4 符合性审查时间一般为 3 个工作日，特殊复杂项目应不超过 5 个工作日。

3.5 符合性审查认为上报文件基本齐全，但需要做局部补充的，应在符合性审查意见内明确全部需要补充的内容，要求补充；认为上报文件已经满足要求的，应随即开始正式审查。

4.	设计文件审查

4.1设计文件设计审查应按照“安全、耐久、节约、和谐”的原则，围绕保证项目建设、运营安全，合理使用资金和资源，最大限度的保护公众利益，使公路基础设施能够更好的为经济社会发展和出行需求服务这一目标，对方案合理性、运行安全性、结构可靠性进行审查。审查工作主要应包括但不限于以下内容：

（1）总体设计原则和思路的合理性，与建设环境和公路功能的适应性；

（2）地质勘察等基础资料勘察、调查成果对地质条件和建设环境反映的全面性；

（3）路线、特殊复杂结构、特殊复杂建设条件路段方案比选的合理性和全面性，专业工程方案比选的全面性，推荐方案的合理性，技术指标运用的合理性；

（4）设计文件编制深度和格式，附件、协议等资料的齐全、完备情况，专业间设计的协调性，设计界面衔接情况，设计与外业勘察成果的衔接情况；

（5）结构安全、耐久性。

4.2 审查时间从通过符合性审查的时间算起；需要补充材料的，应从材料补充齐全算起。一般项目的审查时间应不超过 20 个工作日；特别复杂项目、需要计算复核的项目的审查时间应不超过 30 个工作日，具体审查时间由双方在合同协议书中约定。在完成初审后，应及时形成审查意见初稿，提出现场审查需了解的内容和应重点关注的主要问题。

4.3 审查过程中发现设计文件存在以下问题的，应及时与设计单位沟通核实。问题确认后，应及时报发包人，并提出处理建议。发包人将根据具体情况，要求设计单位补充完善，或退回要求重新修改后再次预审、报送。

（1）总体设计不合理，与建设条件适应性差，或不能满足项目的功能要求；

（2）方案比选不充分，遗漏重大有价值的技术方案；

（3）设计工作与外业勘测成果严重脱节；

（4）设计文件编制质量差，错漏多。

5.	现场审查

5.1 现场审查工作在设计文件审查完成后进行，由发包人主持。现场审查应听取设计单位的设计情况汇报、地质勘察专题汇报和其他必要的专题汇报，对重要工点和有争议的工点进行现场踏查。应现场完成审查意见，并分总体、路线、路基路面、桥梁、隧道、路线交叉、交通工程及沿线设施等专业现场向省级交通运输主管部门及设计单位反馈意见，提出本阶段需补充完成的工作。

5.2 收到补充文件后，咨询人应首先确认补充文件的内容是否满足现场审查提出的要求，不满足时应及时提出并反馈给省级交通运输主管部门。确认结果应报发包人。

5.3 补充文件满足现场审查要求的，咨询人应在 15 个工作日内完成审查工作，形成正式咨询报告报发包人。对于工程规模大、建设条件复杂或需要再次验算的，形成正式审查报告的时间应不超过 20 个工作日。具体审查时间由双方在合同协议书中约定。

6.	提交咨询报告

6.1 审查报告应结构清晰，内容精干，符合国家有关政策导向。能够清晰描述工程全貌，准确定性设计存在的问题，明确提出对相关技术问题的意见。提出的建议应科学合理、论证清晰。报告格式符合发包人要求。

7.	报告核查

7.1 收到正式咨询报告后，发包人相关承办人应对咨询报告内容进行核查，对存在问题和不足的，应要求咨询人予以补充和完善。

# 第六章  投标文件格式

正本/副本

采购项目编号： HRCZB20190695

陕西省2019、2020年交通（高速公路）建设项目

设计咨询评估服务     标段

投标文件

资格审查标

供应商：  （单位全称）  （盖单位公章）

法定代表人：（签字或法人印鉴）

委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

目    录

一．供应商基本情况表

二．近5年完成的类似项目情况表

三．拟委任的项目负责人资历表

四．拟委任的主要人员汇总表

五．主要人员资历表

六．拟投入本项目的主要设备承诺函

七．信誉证明材料

八．在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

九．政府采购诚信承诺书

十．其他

一．供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.在本表后附供应商有效的营业执照，或事业单位法定代表人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（多证合一的，需提供营业执照）；

2.供应商应进入“全国投资项目在线审批监管平台”中的工程咨询单位名录（咨询专业和范围包括“公路专业评估咨询”）截图（并加盖单位章）；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近三年内任意一年财务审计报表，成立不满一年的只需提供近期任意两个月的财务报表）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供采购活动前6个月内依法纳税（至少提供一个月的纳税证明）依法免税的供应商则需提相应的合法证明材料；）；

5.有效社保证明应提供近三个月(2019年9月-11月)的缴纳社保单据或参保机构开具的社保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。

二．近5年完成的类似项目情况表

| 序 号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 项目等级 |  |
| 项目总投资 |  |
| 合同价 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.供应商应提供近五年类似项目情况，每张表只填写一个项目并标明序号；

2.供应商应根据项目实际完成情况进行填报；

3.供应商应根据招文件第二章“投标人须知”第3.5款第（8）条的要求在本表后附相关证明材料；

4.如近年来，供应商法定代表人机构发生合法变更或重组或法定代表人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

三． 拟委任的项目负责人资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 执业或职业资格证书名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学 历 |  | 拟在本标段 任职 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 （学校） （专业），学制 年 |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为 □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项 目： ，担任职位： |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应填写项目负责人的相关情况；

2.供应商应根据招文件第二章“投标人须知”第3.5款第（9）条的要求在本表后附相关证明材料；

3.本表后应附供应商所属社保机构出具的拟委任的项目负责人参加社保的有效证明材料(并加盖社保机构单位章)；如供应商属事业法人单位，则由供应商的上级主管部门出具拟委托的项目负责人是供应商本单位职工的书面证明材料。

### 四．拟委任的主要人员汇总表

| 姓 名 | 年 龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似设计评估经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表填报的人员应满足“供应商须知前附表”附录 4的要求；

### 五． 主要人员资历表

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  | 学 位 |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 称 |  | 为供应商服务时间(年) |  |  |  |  | 在本合同中拟任职 |  |  |  |
| 学 历 | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 负责过的主要工程（类型和金额） |  |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |  | 发包人及联系电话 |
| 3.获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.本表人员应与表(四)中所列人员相一致，附拟委任的主要人员的身份证、职称资格证书、业绩证明材料等复印件。

2.供应商应根据招文件第二章“投标人须知”第3.5款第（10）条的要求在本表后附相关证明材料；

### 六．拟投入本项目的主要设备承诺函

致：（采购人）

我单位承诺，如果我单位中标，将按照本项目进度需要的进行投入配置，采购人届时若要求我单位增加满足项目要求的设备和数量时，我单位将无条件提供，该增加的设备费用在投标时已充分考虑，并含入报价中。否则，无条件接受业主处罚。

供应商：                     （盖单位公章）

法定代表人或供应商全权代表：             （签字或盖章）

年  月  日

### 七．信誉证明材料

## 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供官网截图加盖单位公章）

### 八．在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加              （项目名称）政府采购活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供  应  商：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

## 九．政府采购诚信承诺书

（采购人）：

我公司               （供应商名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

1．诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

2．遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向评标委员会、采购人提供利益以牟取中标。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

特此承诺

供应商：                            （盖单位公章）

法定代表人或供应商全权代表：             （签字或盖章）

年  月  日

## 十．其他资料

附招标文件其它规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料和文件。

采购项目编号：HRCZB20190695

正本/副本

陕西省2019、2020年交通（高速公路）建设项目

设计咨询评估服务     标段

投标文件

技术标

供应商：  （单位全称）  （盖单位公章）

法定代表人：（签字或法人印鉴）

委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

目    录

一．技术建议书

二．近5年完成的类似业绩（格式自拟）

三．项目机构组成（格式自拟）

## 一．技术建议书

包括但不限于：

1.对技术咨询服务工作的理解和技术咨询服务总体思路；

2.对各专业工程技术咨询的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施；

3.咨询工作计划和质量保证措施、进度保证措施。

二．近5年完成的类似业绩（格式自拟）

三．项目机构组成（格式自拟）

采购项目编号：HRCZB20190695

陕西省2019、2020年交通（高速公路）建设项目

设计咨询评估服务     标段

投标文件

商务标

供应商：  （单位全称）  （盖单位公章）

法定代表人：（签字或法人印鉴）

委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

目    录

一．投标函

二．授权委托书或法定代表人身份证明

三．商务条款响应偏离

四．投标保证金

五．其他资料

## 一．投标函

致：（采购人） :

1. 我方己仔细研究           （项目名称）     （标段名称）招标文件全部内容（含补遗书第   号至第    号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）     （¥      ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为    ），按合同约定完成勘察设计工作。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 项目负责人姓名：       年龄：       职称：       。

4. 质量要求：         ，安全目标：        ，服务期限：      。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照招标文件提出的最低要求填报派驻本标段的设计评估主要人员，经你方审批后作为派驻本标段的设计评估主要人员且不进行更换。如我方拟派驻的人员不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“供应商须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

7. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8.                  	（其它补充说明）。

供应商：（加盖单位公章）

法定代表人：（签字或法人印鉴）

委托代理人：（签字或盖章）

日    期：  年  月  日

二．授权委托书或法定代表人身份证明

（一） 授权委托书

本人          （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                     （项目名称）     标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

年         月        日

注：法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：  （法定代表人签字）  性别：      年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人的身份证复印件

供应商：                 （盖单位章）

年      月    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

# 三.商务条款响应偏离

（格式内容自拟，若无偏离，则填写：“商务条款完全响应，无偏离”）

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

# 日期：    年    月    日

# 四.投标保证金交纳凭证

若釆用现金或支票，供应商应在此提供银行汇款凭证的复印件。

如釆用银行保函，银行保函复印件装订在投标文件中，格式如下

（采购人名称）：

鉴于                （供应商名称）（以下称“供应商”）于      年     月    日参加             （项目名称）         标段施工的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：供应商在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者供应商不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正，或者供应商提交了虚假资料，或者供应商在收到中标通知书未按招标文件规定提交履约担保或拒绝签订合同协议书的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7天内无条件向你方支付人民币（大写）             元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

### 年    月    日

五．其他

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号）的规定，本公司为        (请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司参加             单位的            项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他        (请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖单位公章）：

日   期：

备注：填写前请认真阅读工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）和《财政部  工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》（财库【2011】181号）相关规定。

填表须知

本表适用于企业申请小型微型企业价格优惠资格认定时使用。

一．小型微型企业条件

小型微型企业划分标准是以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发了《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）为划分依据。

二．小型微型企业的优惠政策根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，具体详见评标办法的规定。

三．《申请小型微型企业价格优惠资格认定表》填写说明

1．“所属时期”:正常经营企业填报上年度公历1月至12月。年度中间开业的，填报上年度实际生产经营当月至12月。年度中间发生破产、停业等情况的，填报1月至实际停业、破产之日的当月。

2．“是否为国家限制和禁止行业”:参照《产业结构调整指导目录（2005年本）》（发改委第40号令）。

3．“年初数”、“年末数”：企业经营期不足12个月的，按“期初数”、“期末数”填报。

4．从业人数和资产总额：按企业全年月平均值确定，具体计算公式如下：月平均值＝（月初值＋月末值）÷2 全年月平均值＝全年各月平均值之和÷12年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。

四．要求提供的相关材料:提供营业收入和从业人数的相关证明。

| 企业名称 |  |  | 企业编码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属行业 | 是否为国家限制和禁止行业 是□ 否□ |  |  |  |  |
|  | 具体行业类别： |  |  |  |  |
| 所属年度营业收入 |  |  |  |  |  |
| 所属年度资产总额 |  |  |  |  |  |
| 年初数 |  | 年末数 |  | 资产总额 |  |
| 所属年度从业人数 |  |  |  |  |  |
| 年初数 |  | 年末数 |  | 从业人数 |  |
| 本公司承诺：以上所填内容属实，如有虚假，将依法承担一切责任。 供应商：（加盖单位公章） 法定代表人：（签字或法人印鉴） 委托代理人：（签字或盖章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 144号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：非残疾人福利性单位可不提供。

供应商名称（盖章）：

日  期：

附件3

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：非监狱企业可不提供。

供应商名称（盖章）：

日  期：

政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此承诺：

1．在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2．不向政府招标人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3．不向政府招标代理机构和招标人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4．不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5．不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6．不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害招标人的合法权益。

7．不与招标人、招标代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标采购要求，承担因违约行为给招标人造成的损失。

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实信用原则的行为。

承诺单位：（盖章）                  全权代表：（签字）

地址：                             邮编：

电话：

年   月   日